## 5.1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

| Mã | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao. | Đạt kiểm thử; kiểm tra thêm các điều kiện Done khác. |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. | Chưa Done. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. | Chưa Done. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT. | Chưa Done. |
| SC-65 | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt. | Đạt các kiểm tra đã nêu; xác nhận thêm các điều kiện Done khác. |

Hai điểm sai của Review cũ:

- Gọi tất cả hạng mục là Done dù còn lỗi và chưa hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư, làm sai lệch tiến độ thực tế.

- Hứa thực hiện mọi Feedback, biến góp ý thành cam kết và bỏ qua việc đánh giá ưu tiên.

## 5.2. Thiết kế Sprint Review – 60 phút

Mục tiêu: Kiểm tra Increment, trao đổi với bên liên quan và điều chỉnh hướng phát triển sản phẩm.

| Thời gian | Hoạt động | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Nhắc Sprint Goal và mục tiêu Review. | PO |
| 15 phút | Trình bày Increment, kết quả kiểm thử và các hạng mục chưa Done. | Developers |
| 15 phút | Demo luồng chuyển hội thoại AI cho CSKH, trạng thái đơn và lịch sử đa kênh. | Developers, CSKH |
| 15 phút | Thu thập, làm rõ Feedback và trao đổi hai chiều. | Scrum Team, bên liên quan |
| 10 phút | PO tổng hợp Feedback, xem xét điều chỉnh Product Backlog và kết thúc. | PO |

Câu hỏi mở:

- CSKH có nhận được hội thoại trong 2 phút không?

- Thông tin trạng thái đơn và lịch sử đã đủ chưa?

- Điều gì cần ưu tiên cải thiện tiếp theo?

### Feedback Log

| Mã | Nguồn | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Bên liên quan | Mong muốn tự động hóa 90%. | Đo tự động hóa thế nào? Có ảnh hưởng chất lượng không? | PO đánh giá trong Product Backlog. |
| F-02 | CSKH | Cần chuyển người sớm. | Ngưỡng nào kích hoạt chuyển người? | Làm rõ quy tắc nghiệp vụ. |
| F-03 | CSKH | SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT. | Dữ liệu nào cần che? | Hoàn tất kiểm tra quyền riêng tư. |
| F-04 | CSKH | Thiếu lịch sử đa kênh. | Cần hiển thị lịch sử nào? | PO làm rõ và xem xét ưu tiên. |
| F-05 | Nhóm theo dõi hiệu năng | Có phản ánh về P95 nhưng chưa có số liệu. | P95 hiện tại và mục tiêu là bao nhiêu? | Thu thập số liệu rồi mới quyết định. |

Nguyên tắc: Feedback được ghi nhận không đồng nghĩa với cam kết thực hiện. PO quyết định cách xử lý và thứ tự ưu tiên Product Backlog.

## 5.3. Thiết kế Sprint Retrospective – 60 phút

Mục tiêu: Tìm cách cải thiện chất lượng phối hợp và hiệu quả làm việc trong Sprint 15.

| Bước | Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| Data | 10 phút | Viết ý kiến ẩn danh về staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8 và mức an toàn 2,8/5. |
| Insight | 20 phút | Gom nhóm ý kiến, tìm nguyên nhân và bài học; tập trung vào quy trình, không đổ lỗi cá nhân. |
| Action | 20 phút | Chọn tối đa 2 hành động cải tiến, thống nhất người theo dõi và bằng chứng. |
| Follow-up | 10 phút | Rà Action cũ, xác định thời điểm kiểm tra trong Sprint 15. |

Quy tắc chống đổ lỗi: Mô tả sự việc và bằng chứng, không nêu tên để quy trách nhiệm. Scrum Master bảo đảm mọi người có cơ hội phát biểu; PO không tự quyết định thay nhóm.

### Action Item đề xuất

| Hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn hóa việc thông báo thay đổi quy tắc trên kênh chung. | Developers và PO | Trong Sprint 15 | Quy tắc được cập nhật, nhóm xác nhận đã nắm rõ. |
| 2. Chuẩn bị staging sớm và chạy Integration Test ngay khi PBI đầu tiên sẵn sàng. | Developers | Kiểm tra hằng ngày và cuối Sprint 15 | Thời điểm staging, thời điểm chạy test và kết quả được ghi lại. |

Chỉ đóng Action khi có bằng chứng đạt mục tiêu. Nếu không còn phù hợp, nhóm thống nhất dừng và ghi rõ lý do.

## 5.4. So sánh kỹ thuật Retrospective

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn | Cần thu thập ý kiến ẩn danh để tránh ngại góp ý. | Có thể tạo không gian chia sẻ trải nghiệm và bài học. |
| Tìm nguyên nhân | Tập trung vào hành vi cần bắt đầu, dừng hoặc duy trì. | Tập trung vào điều thích, học được, còn thiếu và mong muốn. |
| Chuyển thành hành động | Nhanh, trực tiếp. | Cần thêm bước chuyển Insight thành Action. |
| Thời lượng | Dễ kiểm soát trong 60 phút. | Cần kiểm soát thời gian thảo luận. |
| Người ít nói | Có thể ít chia sẻ nếu chỉ thảo luận công khai. | Có cơ hội bày tỏ trải nghiệm và điều học được. |

Lựa chọn: 4Ls kết hợp viết ý kiến ẩn danh.

Lý do: Mức an toàn chỉ 2,8/5 và Retro cũ có đổ lỗi, nên nhóm cần hiểu trải nghiệm và nguyên nhân trước khi chọn hành động. Đánh đổi là tốn thời gian hơn; nếu nhóm đã an toàn và cần hành động nhanh, có thể chuyển sang Start–Stop–Continue.

## 5.5. Chu trình Inspect and Adapt

Sprint Review → Ghi Feedback Log → PO làm rõ và xem xét Product Backlog → Sprint Retrospective riêng biệt → Chọn Action → Theo dõi và kiểm tra trong Sprint 15 → Điều chỉnh.

### Truy vết Feedback và Action

| Nội dung | Theo dõi |
| --- | --- |
| Feedback | F-02: Chuyển người sớm khi AI không chắc chắn. |
| Người cập nhật Feedback | Người ghi nhận bổ sung bằng chứng; PO cập nhật trạng thái và quyết định Product Backlog. |
| Action | Chuẩn hóa thông báo thay đổi quy tắc trên kênh chung. |
| Người cập nhật Action | Nhóm Developers theo dõi thực hiện; Scrum Master hỗ trợ kiểm tra. |
| Bằng chứng | Quy tắc được cập nhật; thời điểm chạy Integration Test được ghi nhận. |
| Tiêu chí đo | Đến cuối Sprint 15, kiểm tra được trạng thái xử lý của 100% Feedback đã ghi nhận và có bằng chứng thực hiện hoặc lý do chưa xử lý cho từng Action đến hạn. |